项目名称：西辰中心电力增容工程

比选文件

比    选   人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司（盖单位法人章）

2022年7月

目录

第 一 卷	2

第一章  比选公告	3

第二章  参选人须知	5

第三章 评标办法（经评审的最低比选价法）	41

第四章  合同条款及格式	47

第五章  工程量清单	82

第 二 卷	83

第六章  图纸	84

第 三 卷	85

第七章  技术标准和要求	86

第 四 卷	87

第八章  参选文件格式	88

# 第 一 卷

- 第一章  比选公告

西辰中心电力增容工程比选公告

- 1、比选条件

本比选项目西辰中心电力增容工程已由重庆高新区改革发展局以渝高新改投﹝2020﹞123号批准建设，项目业主为重庆西永微电子产业园区开发有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆西永微电子产业园区开发有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行公开比选。

- 2、项目概况与比选范围

2.1 建设地点：西园北街11号

2.2 项目概况与建设规模：增加强弱电桥架及土建改造，建筑面积约5万平方米。

2.3 本次比选总投资约68万元。

2.4 比选范围：施工设计图所示的R23、R89地块内由车库变电所至各楼栋强电桥架，从弱电机房至各楼栋弱电桥架；扩大原4#楼弱电手孔井；新建2座配电房，配电房墙体砌筑，墙面抹灰、刮腻子、乳胶漆，地面恢复、找平、贴地砖，电缆沟开挖、砌筑及预埋构件，甲级防火门安装；配电房内照明灯具、插座安装；配电房报警系统、七氟丙烷气体灭火系统等，并与原有消防联动；配电房内用电涉及的安全措施及接地系统；已有配电房内的电缆沟扩建；新建配电房内的电缆沟与已有配电房内的电缆沟连通；对新建配电房内的部分管网拆除、调整；对影响新建配电房建设的气体灭火盘、消火栓及其相应的管道等移位；配合协助设备安装单位施工。具体详见施工设计图及工程量清单，并保证验收合格。

- 2.5 工期要求：90日历天

- 缺陷责任期要求：24个月

- 3、参选人资格要求

3.1  本次比选要求参选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求参选人具备的资质条件：建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包资质叁级及以上资质；

3.1.2 本次比选要求参选人具备的业绩条件：2019年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准），承担过一个工程造价不少于50万元的机电安装施工业绩；

3.1.3 参选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章参选人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  联合体比选：本次比选不接受联合体比选。

- 4、比选文件的获取

- 凡参加投标者，请于2022年7 月19日起在重庆西永微电子产业园区开发有限公司官网（http://www.xiyongpark.com)和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上下载本项目的公开竞价比选公告、限价清单、配置方案、答疑等开标前的有关资料及相关事宜。不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。在比选截止时间前（同比选文件递交截止时间），各比选申请人应随时关注网上发布的补遗通知。

- 5、参选文件的递交

- 比选文件递交时间：2022年7月 26日上午10:00前

- 地点：重庆市沙坪坝区学城大道62-1研发楼B1栋  会议室

- 6、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆西永微电子产业园区开发有限公司官网（http://www.xiyongpark.com)和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

- 7、联系方式

比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

地  址：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号

联系人：张女士

电  话： 023-65666676

# 第二章  参选人须知

## 参选人须知前附表

正文内容不允许修改。若参选人须知前附表与正文不一致的地方，以参选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司 地 址：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号 联系人：张女士 电 话： 023-65666676 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西辰中心电力增容工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 西园北街11号 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 见比选公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90 日历天，缺陷责任期要求：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 参选人资质条件、能力和信誉 参选人资质条件、能力和信誉 参选人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包资质叁级及以上资质。 参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的营业执照。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。 2.财务要求 2020年的年度财务状况不亏损。 参选人须在参选文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3.业绩要求 3.1业绩要求： 2019年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准），承担过一个工程造价不少于50万元的机电安装施工业绩。 3.2业绩证明材料要求： 参选人须在参选文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收证明材料中的一种或几种作为证明材料。若提供的上述资料无法体现工程类别、工程规模信息的，应提供业主证明。否则视为无效业绩不予认定，由比选委员会作否决比选处理。 注：参选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。 不满足上述业绩要求的业绩无效。 4.比选截止日参选资格情况 参选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 参选人须在参选文件资格审查部分提供承诺。 5.项目经理资格要求 5.1参选人拟派的项目经理必须已在参选人本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。 5.2项目经理承诺要求：参选人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 5.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与参选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，参选人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。 5.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，参选人依法承担违约赔偿责任。 5.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证参选人拟派的项目经理到本项目到岗履职，参选人还需承诺： 若参选人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），比选人在合同签订前有权对参选人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与参选人承诺内容不符或参选人未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为参选人放弃中标资格，比选人不退还其投标保证金。在合同签订时，参选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为参选人放弃中标资格，比选人不退还其投标保证金。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。 参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证（若提供拟派的项目经理一级建造师电子注册证的，则该一级建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该一级建造师电子注册证书无效）、身份证、参选人为其缴纳的养老保险证明材料，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（承诺格式见第八章参选文件格式）。 6.其他要求 （1）项目技术负责人： 应具有工程类中级及以上职称； 参选人须在参选文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及参选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。 （2）主要管理人员： 参选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供参选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，参选人依法承担违约赔偿责任。 参选人须在参选文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第八章参选文件格式）。 （3）委托代理人： 委托代理人必须为参选人本单位人员。 参选人须在参选文件资格审查部分提供参选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评标委员会作否决处理。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件并加盖参选人单位法人章，复印件须清晰可辨，有一条不满足，则参选文件由评标委员会作否决比选处理。 （2）比选人在比选有效期内均有权对参选人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其比选保证金不予退还，参选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的养老保险证明期限为2021年12月至2022年5月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 参选人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，须符合法律法规的规定，并经比选人同意。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的澄清及修改 |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。 |
| 2.2.4 | 参选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 参选人对比选文件和答疑补遗有异议的，以书面形式通知比选人或比选代理机构。 |
| 3.1.1 | 构成参选文件的其他材料 | 参选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变参选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 比选报价 | 1、参选人应按本须知和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及渝建〔2019〕143号的要求填写相应清单表格。参选人的比选报价应是本章参选人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的比选报价，并以参选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 2、参选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。参选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。参选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价比选人将不予接受，并将被视为重大偏差，按否决比选处理。 3、如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，报价时应以工程量清单中列出的数量为准。 4、比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），参选人不得修改。否则，将被作否决比选处理。 5、清单中若有注明采用“全费用综合单价”的子目，全费用综合单价包括但不限于完成工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施项目费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。中选后比选人不再对综合单价进行调整。针对全费用综合包干单价项目，无论参选人在单价分析表中是否组价完整，比选人均认为该单价为全费用综合包干单价。分部分项工程量清单综合单价（不包括全费用综合包干单价，如果有）的招标控制价已扣除材料进项税，各参选人均应按此原则报价，并按此结算。 6、安全文明施工费： 安全文明施工费必须按暂定金额34291.83元填报，不得浮动，否则视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件按否决比选处理。本工程安全文明施工费由发包人根据《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的标准划分取费等级计取，各参选人按暂定金额计入比选报价。参选人应将安全文明施工费用列入“施工组织措施项目清单计价表”中，汇总时在“单位工程比选报价汇总表”的“措施费”项的“安全文明施工费”项中单列计入比选总报价，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 7、比选文件及相关补遗文件规定了暂列金额，安全文明施工暂定额，材料设备暂估价、专业工程暂估价，参选人必须按规定的比选人给定的价格进行报价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件按否决比选处理。以暂列金额、暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法另行招标。 8、其他说明。 8.1工程计价方式：本工程采用工程量清单计价，执行一般计税法计价程序。 8.2比选报价要求：各参选人按照招标范围的规定，对比选人提供的工程量清单，结合项目实际情况，比选文件中施工图、技术标准和要求及其他内容进行自主报价。 8.3报价原则 8.3.1总体要求 8.3.1.1本招标工程由参选人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件及《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关定额和渝建〔2019〕143号、渝建发〔2014〕25号、渝建管〔2020〕97号相关配套文件为依据，由参选人结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用（除约定的材料价格调差内容外）、措施费（含安全文明施工费和竣工档案编制费）、规费、税金、政策性文件规定的费用以及协助比选人办理施工许可手续及相关手续的费用等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。 8.3.1.2参选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔申请将不获批准。 8.3.1.3比选文件第四章专用合同条款中约定由中选人承担的费用，比选时参选人必须考虑此费用，综合考虑在比选总价中，中选后比选人不再另行支付。 8.3.1.4按政策和合同约定的由中选人交纳的各种保险费由中选人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算综合考虑在比选总价中。 8.3.1.5本项目只允许有一个有效报价。任何有选择的报价将不予接受。 8.3.1.7参选人根据比选文件中的工程量清单并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）和渝建〔2019〕143号文相关配套文件规定的工程量清单格式填报。比选函的比选总报价必须与所附工程量清单报价表所报金额一致。参选人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行比选报价，其优惠应直接体现在各项比选报价的单价中。否则视为对比选文件不响应，按否决比选处理。 8.3.1.8企业管理费应由参选人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑，利润由参选人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 8.3.1.9在收到施工图纸后，参选人有义务根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件计算工程量，核查比选人提供的工程量是否与施工图一致、是否存在漏项及缺项，并在规定的时间内书面回复，除比选人对清单工程量主动补遗或对参选人质疑作修改外，参选人必须按招标工程量清单填报价格。 8.3.1.10参选人只有严格按比选人提供的《工程量清单》和本比选文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表，才能视为总体报价完整（参选文件纸质版可不提供每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表，但电子版必须包含该部分内容），不得出现删除项目或增项（措施费项目除外），否则视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件按否决比选处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因比选人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，比选人将按比选报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。 8.3.2分部分项工程量清单报价要求 本工程采用工程量清单计价。各参选人对招标范围内的所有工程内容进行报价。本招标工程由参选人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、地勘报告、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件及《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定（CQAZDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）和《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关定额及相关配套文件为依据，由参选人结合自身实力、市场行情自主合理报价。各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子目所需的人工费、材料费（不含进项税）、施工机具使用费（不含进项税）、企业管理费、利润、风险费（除约定的材料价格调差内容外）等除措施费、规费及税金外的所有费用。中选后比选人不再对综合单价进行调整。清单中若有注明采用“全费用综合单价”的子目，全费用综合单价包括但不限于完成工程项目的工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施项目费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。中选后比选人不再对全费用综合单价进行调整。 8.3.3措施项目清单的报价要求 措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 8.3.3.1施工组织措施项目清单：本项目施工组织措施项目费（安全文明施工费除外）参选人应参照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）结合自身情况自主报价，比选人给出的施工组织措施项目清单仅供参选人参考，参选人在比选报价时可参照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。 8.3.3.2施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由参选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，参选人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件按否决比选处理。但参选人可根据本工程的实际情况增加技术措施项目（增加项目均以“项”报价）并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内，结算时不作调整。中选后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规范规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。（参选人在递交标书时须提供技术措施综合单价分析表电子版）。 8.3.4其他项目清单的报价要求 8.3.4.1总承包服务费由参选人自行测算综合考虑在比选报价中不再另行计取。 8.3.5以下内容产生的措施费、风险费由各参选人自行考虑列入本次比选报价内，参选人应将完成该工程发生的包括但不限于以下措施和风险费用纳入本次比选报价，中选后不再另外计算相关费用： 8.3.5.1配合管线维护、迁建产生的费用以及现场已建管网的保护费用。； 8.3.5.2地下障碍物的清除及地面构筑物的一般保护费用； 8.3.5.3施工配合费； 8.3.5.4参选人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用； 8.3.5.5为了不受市网停电影响延误工期，中选人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。如因市网停电，由中选人自行发电，中选人应自行考虑该因素的有关费用，比选人不对发电费用予以补偿，中选人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足的加压措施和考虑由此产生的相应费用，比选人不对抽水、蓄水和加压等费用予以补偿。比选人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工期； 8.3.5.6由于施工措施或措施不当而造成的关联工程问题的处理； 8.3.5.7本比选文件承包方式风险； 8.3.5.8人工、施工机具、材料价格上涨风险（钢材、水泥、商品砼（包含商品水稳层、商品沥青砼）、商品砂浆除外）； 8.3.5.9根据项目实际需要增加竣工档案套数所需的费用； 8.3.5.10施工安全措施及防护人员设置等所有涉及相关部门要求的专项措施； 8.3.5.11为达到比选人的工期要求而产生的抢工措施。 8.3.5.12本项目对原装修内容进行的保护措施，以及其他技术措施费用，由参选人结合现场实际情况，在比选时一并报价。 8.3.5.13本项目的拆除工程（非承重墙）和建筑垃圾清运包含在本次比选总报价内。 8.3.5.14本工程为满足《重庆市2020年“智慧工地”建设工作方案》及行政主管部门具体要求所产生的费用。 8.3.5.15本项目可能涉及专业工程的二次深化设计工作由参选人组织实施，设计成果报建设、监理、设计单位认可后实施，二次深化设计费用由参选人自行考虑到项目比选报价中，不再单独计取。 8.3.6材料采购及报价 8.3.6.1本工程所需除材料设备价暂估、比选人供应材料设备等外的全部材料设备由各参选人结合市场行情以及参选人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险（钢材、水泥、商品砼（包含商品水稳层、商品沥青砼）、商品砂浆除外），且参选人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人材机价差表、未计价材料表”中的相应材料价格一致，否则视为参选人不实质性响应比选文件，其参选文件按否决比选处理。 8.3.6.2材料运输距离（包含场内二次及多次转运），由参选人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中选后不调整。 8.3.6.3本工程所需的主要材料（设备）必须为符合设计要求及技术标准和要求中的规定。 8.3.6.4本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）产品，若中选人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到中选人的书面报告后十四日内予以确认，经比选人认质、封样（如有必要）后中选人方可采购进场。参选人应自行踏勘现场，保持与原有风格一致。根据设计和监理书面意见，比选人审核确认中选人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求，不能适用于本工程，比选人有权按下表中约定的该材料品牌中指定一种或同等及以上档次品牌供中选人使用，比选人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中选人拒绝按比选人要求更换，该种材料改为第三方供货，比选人收取中选人该类材料费的10%作为违约金，并按比选人实际支付的货款从中选人的结算价款中扣除。 序号; 材料名称; 推荐品牌（厂家）. 1; 钢材; 重钢、攀钢、达钢、水钢、威钢或同等及以上档次. 2; 水泥; 腾辉、小南海、华新、冀东同等档次及以上. 3; 线缆; 泰山、浦东、鸽牌或同等及以上档次. 4; 开关、插座、配电箱; 施耐德、西门子、ABB或同等及以上档次. 5; 线管、线槽、给排水管材; 联塑、得亿、顾地或同等及以上档次. 6; 地砖、墙砖; 东鹏、斯米克、蒙娜丽莎或同等及以上档次. 7; 油漆涂料类; 立邦、嘉宝莉、多乐士或同等及以上档次. 8; 成品玻璃塑钢门窗; 玻璃为洛玻、成都南坡、耀华；型材为华塑、海螺、海塑；五金件及配件为华迪、春光、山东国强或同等及以上档次. 9; 保温、防水类; 嘉康、雨虹、金泰、劳亚尔、德高或同等及以上档次. 10; 洁具; 九牧、箭牌、四维或同等及以上档次. 11; 火灾报警设备; 海湾、北大青鸟、狮岛或同等及以上档次. 12; 消防设备; 四川成安、重庆震旦、成都金花或同等及以上档次. 13; 通风、防排烟设备; 山东金光、重庆德宝、重庆亚太、重庆北岸、重庆太和或同等及以上档次. 14; 各种铸钢或钢制阀门; 中怀、ZFV自阀、SKVC、标一或同等及以上档次. 15; 防火、防盗门、套装门; 美心、大川、实德或同等及以上档次. 16; 吊顶龙骨及石膏板; 九天、龙牌、泰山、蓝堡或同等及以上档次. 17; 成品隔断; 绿腾，亚明，腾爵或同等及以上档次. 18; 室内钢塑复合给水管; 天亿通钢塑、中远钢塑、现代诚信管业、金若、冠奇或同等及以上档次. 19; 铝塑板; 上海吉祥、雅丽泰、华尔泰或同等及以上档次. 20; 木工板; 福汉，黄蜂、益利安、天京、腾盾或同等及以上档次. 21; 木地板; 升达，圣象、大自然、或同等及以上档次. 22; 灯具; 雷士、欧普、三雄极光或同等及以上档次. 23; 铝材; 奥美特、和兴、凤铝、坚虎、铝王或同等及以上档次. 24; 安防; 大华、海康威视、三星. 25; 网络; 大华、康普、海康威视. 26; 空调; 美的、格力、克莱沃或同等及以上档次. 本工程所需的主要材料（设备）须采用上述推荐品牌（厂家）的产品或采用同等及以上档次的产品。. 8.3.6.5本工程所需的部分材料按下表列明的暂估价计入本次比选报价内。在施工过程中，使用前由中选人报价，经比选人审核同意后方可采购、施工。若比选人核定的价格中选人不接受，并经两次协商后中选人仍不能接受，且比选人证实按核定的价格在市场上可以购买，并通知中选人，中选人拒绝购买，则该种材料设备改为由比选人直接供应，价格按比选文件规定的暂定价格扣回，同时收取中选人该批材料设备或工程采管费的1/3作为违约金，并且由此造成发工期延误由中选人负责。 说明：上表中规定的材料暂估价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用由参选人自行考虑计入各相应子目的比选报价中，中选后不再计取。 8.3.6.6本工程以下内容按下表的暂估包干单价（含除税金外的各种费用）进入比选报价，实际实施时后按暂估包干单价的结算办法按实结算。 8.3.6.7本工程以下内容按下表的暂估总价进入比选报价，实际实施时后按暂估总价的结算办法按实结算。 序号; 名称; 暂估总价（元）; 备注. 1; 对已建成的建筑物、构筑物、设备设施等进行保护、隔离、封闭等必要的特殊防护措施费用; 10000. 2. 8.3.7人工费 本工程人工单价由各参选人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中选后不再调整。 8.3.8检验试验 8.3.8.1一般检验试验费： 根据渝建〔2015〕420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验，由比选人委托的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由比选人承担，不包含在本次比选报价中。实施前，由比选人、中选人和第三方检测试验机构签订三方合同，第三方检测试验机构分别向比选人和中选人出具相应的检测试验报告。根据渝建〔2015〕420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，所做的上述检测试验所需的试件制作、送检、试件制作需要提供的材料以及检测、试验的配合工作及相关费用等由参选人完成并承担费用，参选人自行测算纳入比选报价中。 8.3.8.2特殊检验试验费： A、 除下列B条外的特殊检验试验项目，根据渝建〔2015〕420号文的规定，均由比选人委托相应的第三方检测试验机构进行检测，所发生的特殊检验试验费不包含在本次比选报价中，但比选人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、送检及相关配合工作及相关费用由参选人负责完成，相关费用由参选人自行测算纳入比选报价中。 B、 施工措施的检测、试验：因施工措施需要而做的相关检测、试验由参选人负责实施，其费用由参选人自行测算，纳入相应报价中，包干使用。 C、 若因参选人制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，工期不予延长，增加费用由参选人承担。 D、 检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由参选人承担，工期不予顺延。 8.3.9税金：按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件执行（全费用综合单价部分不再单独计取）。 二、本工程比选将设置比选总价最高限价，参选人的比选总报价不得超过最高限价，若超过最高限价的作否决比选处理。安全文明施工费必须按暂定金额填报，不得浮动，否则视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件按否决比选处理。本工程比选总价最高限价为：681735.83元，其中安全文明施工费为34291.83元。 本工程比选将设置分部分项工程量清单综合单价最高限价、全费用综合包干单价最高限价（如果有），参选人的分部分项工程量清单项目综合单价报价和全费用综合包干单价（如果有）不得超过最高限价，否则按否决比选处理。各分部分项工程量清单综合单价最高限价详见本项目限价清单。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90日历天（从提交参选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 比选保证金 | 1.比选申请人须在2022年7月25 日16：30分前交纳15000元（大写：壹万伍仟元）比选保证金方视为报名成功，才有资格参与比选。比选结束后，中标人的比选保证金自动转为履约保证金，其余比选申请人的比选保证金在比选结果公示完成后30个工作日内退还。 开户单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司 开户银行：中国银行重庆自由贸易试验区综保区支行 帐号： 114402942126 备注：西辰中心电力增容工程项目比选保证金 2.有下列情形之一时，比选人可拒绝退还比选申请人比选保证金 （1）比选申请人扰乱比选人开标秩序和评标秩序的； （2）中标候选人收到中标通知书后无正当理由放弃中选的； （3）比选人发布中选通知书后15个工作日内，中选候选人无正当理由拒签合同的； （4）比选申请人提交的比选文件被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形的。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选参选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由比选委员会作否决比选处理。 |
| 3.7.4 | 参选文件的份数 | 参选文件正本1份、副本2份，电子版形式（光盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由比选委员会作否决比选处理。 电子版形式（光盘）中的经济部分：应包含经济部分全部excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表无须装订入参选文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须刻入光盘中。 注：在核发中选通知书时，中选人应另外补充一式 6 份参选文件（除需增加的工程量清单综合单价分析表外，其他内容必须与比选时提交的参选文件相一致）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.本工程应将比选函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册，比选保函部分（如有）无需装订。 2.装订 （1）比选函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （3）经济部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 参选文件的密封 | 1.参选文件袋使用“ “比选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋以及“参选文件”大袋。 2.比选函部分装入“比选函部分”袋中，密封并在袋上加盖参选人单位法人章。 3.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖参选人单位法人章。 4.“比选函部分”、“经济部分”等小袋装入“参选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖参选人单位法人章，同时“参选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5.“资格审查部分”单独封装，密封并在袋上加盖参选人单位法人章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：“比选函部分”袋、“经济部分”袋只为方便参选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便比选，请各参选人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在 “参选文件”袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 参选人名称： （项目名称）参选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交参选文件地点 | 同比选公告 |
| 4.2.3 | 是否退还参选文件 | 否 |
| 5.1.1 | 比选时间和 地点 | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：同比选公告 |
| 5.2 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1. 核验参加比选会议的参选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料（原件），以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 2.宣布比选纪律。 3. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称。 5. 参选文件的密封检查：参选人可对自己的参选文件封装情况进行检查，以确认其参选文件密封完好。 6. 汇总比选保证金缴纳情况 7. 设有最高限价的，公布最高限价。 8.逐单位随机开启参选文件。开启资格审查部分袋、参选文件大袋及比选函部分袋、经济部分袋；公布参选人名称、标段名称、比选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 9. 参选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。 10. 比选结束。 |
| 6.1.1 | 比选委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建比选委员会。 |
| 7.1 | 是否授权比选委员会确定中选人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中选公示 | 为深化信息公开，接受社会监督，本项目将参照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）的要求，比选人在收到比选报告后3日内将比选结果在重庆西永微电子产业园区开发有限公司官网（http://www.xiyongpark.com)和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上进行公示，公示期为3个工作日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：履约担保金额为中选金额的10%； （3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按参选人须知第8.1（1）执行； 2.按参选人须知第8.1（2）执行； 3.按参选人须知第8.1（3）执行； 4.按参选人须知第8.1（4）执行。 注：本款只适用于首次比选。 |
| 8.2 | 重新比选和不再比选 | 重新比选后参选人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中选人。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算总价=中选全费用综合单价（如果有）*实际完成的合格工程量+分部分项工程量清单结算价+钢材、水泥、商品混凝土、商品砂浆价差调整金额+暂估总价部分的结算价（如果有）+暂估材料价的材料价差调整金额（如果有）+暂估包干单价的价差调整金额（如果有）+措施费（含安全文明施工费用）±分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+规费+税金±合同约定其它费用。 各部分的结算原则如下： 1、清单中有部分注明采用“全费用综合单价”的子目，全费用综合单价包括但不限于完成工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施项目费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。中选后比选人不再对综合单价进行调整。针对全费用综合包干单价项目，无论参选人在单价分析表中是否组价完整，中选后均认为该单价为全费用综合包干单价。 2、各分部分项工程量清单结算价： 以中选人比选报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量 ①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件及工程量清单和工程量清单编制说明约定的计量规则计算的实际合格工程量。 ②子项综合单价以中选人比选报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中选总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中选总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中选总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。 若发现中选人的中选全费用综合单价或分部分项工程量清单综合单价价格超过比选人招标时给出的全费用综合单价或分部分项工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以招标时发出的全费用综合单价或分部分项工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中选人的中选总报价与本工程总价最高限价的下浮比例进行同比例下调。 3、钢材、水泥、商品混凝土（包含商品水稳层、商品沥青砼）、商品砂浆材料价差调整（调差范围仅针对分部分项工程量清单中的永久性工程）： ①钢材（调差钢材种类包括钢筋、钢板、各类型钢、钢绞线，不含各种摊销钢材和周转钢材）、水泥、商品砂浆(干拌或湿拌以现场实际使用类型为准)、商品砼（包含商品水稳层、商品沥青砼）价格在施工期间（以本项目开工报告确认的开工时间到本项目整体进行预验收的时间为准）重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》公布的指导价（不再计取采保费；材料价格均不含进项税）的算术平均值与重庆市建设工程造价管理总站主办的2022年第5期《重庆工程造价信息》公布的指导价（不再计取采保费；材料价格均不含进项税）相比，若涨跌幅度在±5%以内（含±5%）不作调整，该风险由中标人自行承担，若涨跌幅度超过±5%，则以重庆市建设工程造价管理总站主办的2022年第5期《重庆工程造价信息》公布的钢材、水泥、商品砂浆(干拌或湿拌以现场实际使用类型为准)、商品砼（包含商品水稳层、商品沥青砼）指导价（不再计取采保费；材料价格均不含进项税）为计算基数，按涨跌幅度只调整超过±5%部分。 ②钢材、水泥、商品砂浆、商品砼（包含商品水稳层、商品沥青砼）的材料数量以比选报价时中标人所报的材料数量加减因设计变更、工程变更引起的材料变更量为准，如中标人比选报价时所报的材料数量加因设计变更、工程变更引起的材料变更量高于按竣工图按实计算的定额耗量，则以竣工图按实计算的定额耗量为准。 ③本工程所需的钢材、水泥、商品砂浆、商品砼（包含商品水稳层、商品沥青砼）在办理结算时均按本款约定执行。 4、暂估总价部分的结算办法（如果有）： 建设施工现场形象品质提升费用根据渝建管[2020]97号文按实计算，其中工程量按实际实施内容以收方签证为准，单价按渝建管[2020]97号文中对应的单价执行，除税金外不再计取其他任何费用；其他暂估总价部分的内容按《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）、（渝建[2019]143号）等相关定额及配套文件计算（人工、除土建工程中的装饰材料、苗木、安装未计价材料设备外的材料价格按施工期间（以本项目开工报告确认的开工时间到本项目整体进行预验收的时间为准）重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》公布的市场指导价的算术平均值作为结算价（不再计取采保费、不执行网员价；材料价格均不含进项税）；《重庆工程造价信息》没有的材料价格及所有土建工程中的装饰材料、苗木、安装未计价材料设备价格以比选人和监理工程师认质核定的价格为准），经比选人审核同意后，按该部分造价下浮10%后（下浮基数不含人工价差、材料价差、施工机具使用费价差、比选人认质核价的未计价材料费、按实计算费用、税金、规费、安全文明施工费）办理结算。 5、暂估价材料价差调整金额（如果有）： 比选文件明确以暂估材料价计入比选报价的材料，在施工过程中，使用前由中选人报价，经比选人审核同意后方可采购、施工。结算时只对比选人核定的不含税材料价与暂估价的价差部分进行调整，其安装费等其它费用按比选报价包干，该价差除税金外不再计取其他任何费用。其数量的结算原则为：如比选报价中所报的暂估价材料数量加因设计变更、工程变更引起的材料变更量低于按竣工图按实计算的定额耗量，则调整量以中选人比选报价中所报的材料数量加因设计变更、工程变更引起的材料变更量为准；如比选报价中所报的暂估价材料数量加因设计变更、工程变更引起的材料变更量高于按竣工图按实计算的定额耗量，则调整量以竣工图按实计算的定额耗量为准。 6、暂估包干单价的价差调整金额（如果有）： 比选文件明确按暂估包干价计入比选报价的项目，实际实施时须由中选人结合实际做法报送市场综合包干单价，经比选人按市场行情审核认质确价后按实调整价差，其价差仅计算税金。 7、措施费： 7.1施工组织措施项目费：以中选人比选报价时的施工组织措施项目清单报价包干使用（安全文明施工费、暂估总价（不含建设施工现场形象品质提升费用）及招标范围外的新增部分除外。安全文明施工费按渝建发[2014]25号” 、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、渝建〔2019〕143号规定按实办理结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，全费用综合单价部分不再单独计取；暂估总价（不含建设施工现场形象品质提升费用）及招标范围外新增部分的组织措施项目费按现行2018定额规定标准计算后按该部分造价下浮 10%按实计算）不作调整。 7.2施工技术措施项目费： 7.2.1技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按比选时施工技术措施项目费的报价作为结算价（暂估总价部分（不含建设施工现场形象品质提升费用）及招标范围外新增部分除外）； 7.2.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中选人比选报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等相关规范、文件规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算（全费用综合单价部分的技术措施费不再单独计取）； 7.2.3暂估总价部分（不含建设施工现场形象品质提升费用）及招标范围外新增部分的技术措施项目费，由中选人提出实施方案，经比选人批准后，按批准的实施方案及现场签证的工程内容按实结算。其中工程内容与比选报价的技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目有相同的子项或类似子项，则按比选时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由比选人审定）；工程内容与比选报价的技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目不同的项目，按《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、（渝建[2019]143号）等相关定额及相关配套文件计算：人工、除土建工程中的装饰材料、苗木、安装未计价材料设备外的材料价格按施工期间（以本项目开工报告确认的开工时间到本项目整体进行预验收的时间为准）重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》公布的市场指导价的算术平均值作为结算价（不再计取采保费、不执行网员价；材料价格均不含税）；《重庆工程造价信息》没有的材料价格及所有土建工程中的装饰材料、苗木、安装未计价材料设备价格以比选人和监理工程师认质核定的价格为准）经比选人审核同意后，按该部分造价下浮10%后（下浮基数不含人工价差、材料价差、施工机具使用费价差、比选人认质核价的未计价材料费、按实计算费用、税金、规费、安全文明施工费）办理结算。 8、设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含比选范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、比选人提出，经比选人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下： A．工程内容与比选报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按比选时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由比选人审定），比选范围以外新增项目，若工程内容与比选报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，且该相同或类似子项有多个比选报价，则结算时按相同或类似子项的最低比选报价执行。 B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYYLHDE-2018）《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）、重庆市城乡建设委员会印发《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据》的通知（渝建发〔2019〕143号）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(第七号)》等相关定额及配套文件对相应工程内容的分部分项工程量清单的综合单价重新组价，重新组价原则：人工、除土建工程中的装饰材料、苗木、安装未计价材料设备外的材料价格按施工期间（以本项目开工报告确认的开工时间到本项目整体进行预验收的时间为准）重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》公布的市场指导价的算术平均值作为结算价（不再计取采保费、不执行网员价；材料价格均不含税）；《重庆工程造价信息》没有的材料价格及所有土建工程中的装饰材料、苗木、安装未计价材料设备价格以比选人和监理工程师认质核定的价格为准），经比选人审核同意后，按该部分的综合单价下浮10%后（下浮基数不含人工价差、材料价差、施工机具使用费价差、比选人认质核价的未计价材料费）办理结算。 9、规费：按比选费率结算，若中选人的比选报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。全费用综合单价部分不再单独计取。 10、税金：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、渝建〔2019〕143号的规定及费率进行结算。全费用综合单价部分不再单独计取。 11、合同约定费用：按合同约定按实结算。 |
| 10.3 | 异议、投诉处理 | 1.参选人或者其他利害关系人就本项目的比选结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向比选人监督部门投诉。 2.参照《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，参选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.4 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中选人必须执行《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）及《关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。 参选人中选后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。 |
| 10.5 | 低价风险担保 （采用经评审的最低比选价法适用） | 1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，比选人有权不退还其比选保证金，比选行政监督部门应当按照信用管理办法的规定，对中选人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3； （3）低价风险担保的提交时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起 10个工作日内； （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 10.7 | 关于对比选文件及比选争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决比选条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对参选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该参选文件的参选人的解释。 |
| 10.8 | 特别提醒 | 1、比选人将进一步核查参选人在参选文件中的提供的资料，若在评标后有参选人投诉，比选人核查并经查实或比选委员会发现参选人提供了虚假资料，比选委员会将对参选人的参选文件作否决比选处理，并没收其比选担保；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有参选人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中选候选人的参选人提供了虚假资料，比选人将取消其中选资格并没收其比选担保；若在合同实施期间发现参选人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。 2、排名第一的候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照比选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。 3、按重庆市城乡建设委员会《关于印发建筑业从业人员平安卡管理制度实施方案（试行）的通知》（建设单位按渝建发〔2013〕65号及相关文件精神要求执行）： （一）建设单位应将实施平安卡管理系统纳入比选文件和工程合同，并在项目开工前按规定拨付安全生产与文明施工措施费，督促施工单位建立平安卡管理系统。 （二）施工单位应积极主动推行平安卡管理制度，指导、督促项目部实施平安卡管理系统，并运用平安卡管理系统加强对施工现场的管理。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见参选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见参选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见参选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见参选人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见参选人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见参选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见参选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见参选人须知前附表。

### 1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见参选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见参选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见参选人须知前附表。

### 1.4  参选人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1 参选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见参选人须知前附表。

1.4.2  参选人须知前附表规定接受联合体比选的，除应符合本章第1.4.1项和参选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中参选。

1.4.3  参选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时参选。

### 1.5  费用承担

参选人准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与比选活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  参选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按参选人须知前附表规定的时间、 地点组织参选人踏勘项目现场。

1.9.2  参选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供参选人在编制投 标文件时参考，比选人不对参选人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  比选预备会

1.10.1  参选人须知前附表规定召开比选预备会的，比选人按参选人须知前附表规定的时间和地点召开比选预备会，澄清参选人提出的问题。

1.10.2  参选人应在参选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在参选人须知前附表规定的时间内，将对参选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

参选人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合参选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

参选人须知前附表允许参选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告（或比选邀请书）；

（2）参选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）参选文件格式；

（9）参选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2  比选文件的澄清

同本章投标人须知前附表

### 2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  参选文件

### 3.1  参选文件的组成

3.1.1 参选文件应包括下列内容：

（1）比选函及比选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）比选保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）技术方案（如有）；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表（如有）；

（9）资格审查资料；

（10）参选人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  参选人须知前附表规定不接受联合体比选的，或参选人没有组成联合体的，参选文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2  比选报价

3.2.1  参选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2参选人在比选截止时间前修改比选函中的比选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  比选有效期

3.3.1  在参选人须知前附表规定的比选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长比选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其比选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其比选保函。（适用于比选保证金采用比选保函形式的）

出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长比选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其比选保证金。（适用于比选保证金采用银行转账形式的）

### 3.4  比选保证金

3.4.1  参选人在递交参选文件的同时，应按参选人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“参选文件格式”规定的比选保证金缴纳形式递交比选保证金，并作为其参选文件的组成部分。联合体比选的，其比选保证金由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表的规定。

3.4.2  参选人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，其参选文件作否决比选处理。

3.4.3  比选保证金（比选保函）退还：见参选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）参选人在规定的比选有效期内撤销或修改其参选文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对参选人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）比选保证金为无条件担保；

（2）比选保证金的受益人为比选人。

### 3.5  资格审查资料

见参选人须知前附表1.4.1的要求。

联合体比选的，详见参选人须知前附表联合体比选相关内容。

### 3.6  备选参选方案

除参选人须知前附表另有规定外，参选人不得递交备选参选方案。允许参选人递交备选参选方案的，只有中选人所递交的备选参选方案方可予以考虑。比选委员会认为中选人的备 选参选方案优于其按照比选文件要求编制的参选方案的，比选人可以接受该备选参选方案。

### 3.7  参选文件的编制

3.7.1  参选文件应按第八章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。其中，比选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  参选文件应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章参选人须知3.7.3款执行。

3.7.4  参选文件的份数见参选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决比选处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  参选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见参选人须知前附表规定。

## 4.  参选

### 4.1  参选文件的密封和标记

4.1.1  参选文件的正本与副本密封见参选人须知前附表。

4.1.2  参选文件的封套上应写明的内容见参选人须知前附表。

### 4.2  参选文件的递交

4.2.1  参选人应在参选人须知前附表第 2.2.2 项规定的比选截止时间前递交参选文件。

4.2.2  参选人递交参选文件的地点：见参选人须知前附表。

4.2.3  除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到参选文件后，向参选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

### 4.3  参选文件的修改与撤回

4.3.1  在参选人须知前附表第2.2.2项规定的比选截止时间前，参选人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  参选人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。比选人收到书面通知后，向参选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  比选

### 5.1  比选时间和地点

比选人在参选人须知前附表第 2.2.2 项规定的比选截止时间（比选时间）和参选人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有参选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  比选程序

详见参选人须知前附表5.2比选程序。

## 6.  评标

### 6.1  比选委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的比选委员会负责。

6.1.2  比选委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参选人或参选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与参选人有利害关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

比选委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照比选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

比选委员会推荐中选候选人的人数见参选人须知前附表。

### 7.2  中选公示及中选通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第 3.3 款规定的比选有效期内，且未有参选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

### 8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，参选人少于 3 个的；

（2）经比选委员会评审后否决所有比选的；

（3）经比选委员会评审后部分参选被否决，导致有效参选人不足三个的，比选委员会应当否决所有比选。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，比选委员会可以继续评标并确定中选候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次比选和不再比选

重新比选后参选人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中选人。经评审无合格参选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与参选人串通比选。

有下列情形之一的，属于比选人与参选人串通比选：

（1）比选人在比选前开启参选文件并将有关信息泄露给其他参选人；

（2）比选人直接或者间接向参选人泄露标底、比选委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示参选人压低或者抬高比选报价；

（4）比选人授意参选人撤换、修改参选文件；

（5）比选人明示或者暗示参选人为特定参选人中选提供方便；

（6）比选人与参选人为谋求特定参选人中选而采取的其他串通行为。

### 9.2  对参选人的纪律要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人或者比选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

（1）参选人之间协商比选报价等参选文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

（5）参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

参选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对比选委员会成员的纪律要求

比选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，比选委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

参选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（参选人名称）：

（项目名称）比选的比选委员会，对你方的参选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至		（详细地址）。

比选委员会：（签名）

年月日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）标段施工比选比选委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

参选人：（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：		（签名或盖章）

年月日

# 第三章  评标办法（经评审的最低比选价法）

- 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和参选人须知前附表中的对应内容一致，若参选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低比选价法，比选委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现参选人比选报价相同的，由比选委员会按照（1）资质等级高的优先；（2）若资质等级相等的，业绩金额大的优先原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价顺序 | 对报价不高于最高限价的所有参选人的参选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5名（若实际参选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：初步评审。符合性审查合格的参选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 初步评审 | 资格条件 | 符合第二章“参选人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 比选函的签署 | 第八章 参选文件格式（不含比选函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 第八章 参选文件格式（不含比选函部分）要求加盖单位法人章的地方盖章齐全。 |
|  |  | 参选内容 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章“参选人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 比选总报价 | 1.比选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致。 2.比选总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 3.比选总报价低于最高限价85%的，参选人应在编制参选文件时，在比选函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章参选文件格式。 |
|  |  | 暂定金额 | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有参选人的参选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.取报价排序前5名（若实际参选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：初步评审。符合性审查合格的参选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则比选委员会对剩余参选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有参选文件。 4.因比选委员会作否决比选处理，导致有效参选人不足三个的，比选委员会应当否决所有参选。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，比选委员会可以继续评标并确定中选候选人。 注：若出现参选人比选报价相同的，由比选委员会按照企业业绩合同金额从大到小原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定中选人外，比选委员会按经评审的最低比选价法推荐中选候选人。 3.4.2比选委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低比选价法，比选委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现参选人比选报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1报价排序

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查

取报价排序前5名（若实际参选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、比选函及经济部分评审标准。

2.2.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4 比选函及经济部分评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有参选人的参选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当比选报价有算术错误时，比选委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③比选文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2符合性审查

3.2.1比选委员会依据本章第2.2款规定的标准对参选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选处理。

3.2.2 参选人有以下情形之一的，其参选文件将被否决：

（1）第二章“参选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通参选或弄虚作假或有其他违法行为的。

### 3.3参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，比选委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。比选委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 比选委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定中选人外，比选委员会按经评审的最低比选价法推荐中选候选人。

3.4.2 比选委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。

附件A：经评审的最低比选价法否决比选情况一览表

一览表中参选人有下列情形之一的，其比选作否决比选处理，否决比选条件之外的比选委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 初步评审 | 符合第三章“评标办法前附表”第2.2.1项规定，否则作否决参选处理。 |

# 第四章  合同条款及格式

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西辰中心电力增容工程。

2.工程地点：西园北街11号

3.工程立项批准文号渝高新改投﹝2020﹞123号。

4.资金来源：比选人自筹 。

5.工程内容：增加强弱电桥架及土建改造，建筑面积约5万平方米。

6.工程承包范围：施工设计图所示的R23、R89地块内由车库变电所至各楼栋强电桥架，从弱电机房至各楼栋弱电桥架；扩大原4#楼弱电手孔井；新建2座配电房，配电房墙体砌筑，墙面抹灰、刮腻子、乳胶漆，地面恢复、找平、贴地砖，电缆沟开挖、砌筑及预埋构件，甲级防火门安装；配电房内照明灯具、插座安装；配电房报警系统、七氟丙烷气体灭火系统等，并与原有消防联动；配电房内用电涉及的安全措施及接地系统；已有配电房内的电缆沟扩建；新建配电房内的电缆沟与已有配电房内的电缆沟连通；对新建配电房内的部分管网拆除、调整；对影响新建配电房建设的气体灭火盘、消火栓及其相应的管道等移位；配合协助设备安装单位施工。具体详见施工设计图及工程量清单，并保证验收合格。

二、合同设计周期及工期

1、合同工期：合同工期为   日历天，合同工期是指工程总工期，合同总工期指工程完工。（日历工期为暂定工期，开工日期如作调整，完工日期相应顺延。）

2、计划开工日期：    年  月  日，具体开工时间以监理开工令为准。

3、计划完工日期：    年  月  日，取得规划、环保等专项验收并取得项目相关检测合格报告，通过工程预验收，具备移交条件。（预验收后，承包人应积极配合发包人组织档案移交、竣工验收及备案等工作）。

5、开工时间暂定，完工时间及竣工备案时间不做任何调整，专用条款7.5条、7.8条约定除外。

6、合同工期应完成的工程内容和工作内容，详“专用合同条款”。

三、质量标准

工程质量达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定合同价为：

人民币（大写          ）(¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：                      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）比选函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签名盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签名）                   （签名）

经办人：                              经办人：

签订日期：                            签订日期：

组织机构代码：                         组织机构代码：

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                账号：

第二部分  通用合同条款

采用中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》2017版第二部分的《通用合同条款》。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；（2）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：按工程招标项目填写。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计专项施工方案、安全应急方案，总价子目的支付分解报告等     ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后一周内；

承包人提供的文件的数量为：五份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件   ；

发包人审批承包人文件的期限：十五天    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合同签订生效后七日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人工程部；

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人配合由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路和其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/ 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使合同约定的发包人的权利，负责履行合同约定的发包人的义务。发包人文件、须经发包人认可的监理文件，须经发包人代表签署并加盖发包人或发包人工程部印章后方生效。发包人法人代表同意可授权代表行使合同约定的职权，并可在必要时撤回。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5个工作日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电接入点、接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在合同总价中。水电要求单独装表计量，承包人应充分考虑停水、停电因素，因停水、停电而造成自发电、储水措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。承包人应充分考虑分包单位和发包人后续招标进场施工单位的用水用电需求，无条件配合发包人的管理安排，自备发电措施及其他储水措施以保证工程顺利进行，相关费用由承包人自理已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有证件由承包人办理，以承包人为主，发包人仅进行协助。

（6）图纸会审和设计交底时间：承包人提出读图纪要10日内。。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人在办理施工许可证前提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料及电子文档

承包人需要提交的竣工资料套数：完整符合城建档案归档要求的竣工资料套，竣工图纸套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：确定档案验收日三日前提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：竣工资料套中至少一套为原件，另三套须装订成册。

（10）承包人应履行的其他义务：

①确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须到位。承包人必须在现场设置质量、安全管理机构并配置足够的管理人员。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供施工进度计划，除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

③担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便。负责施工现场所有进场材料的保管、进场人员的安全（包括各种专业分包），并完全承担由此产生的所有费用。

④承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无偿提供监理单位间、发包人间现场办公用房、相应办公桌椅及办公水电，并设置工序样板间一间，费用已含在合同总价内。

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环保、施工噪音、卫生以及和安全生产有关的管理规定，根据当地规定向有关部门申报、办理相关手续，并以书面形式知会发包人、监理，由此发生的费用及违反规定导致的罚款均由承包人负责。

⑥已完工程成品的特殊要求及费用承担：在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，毁损、火灾、丢失等风险由承包人承担，保护期间如发生损坏、失窃，承包人无偿予以修复。

⑦施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责，。

⑧施工场地清洁卫生的要求：施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作，积极配合发包人要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收后，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，发包人有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，费用在结算中扣除。

⑨根据国家现行规范负责完成对工程活动中的各项检测和试验，费用由承包人自行承担。

⑩承包人应做的其他工作：

a、承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、消防保卫、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延或财产损失的，由承包人承担一切责任。

b、负责办理施工临时占用道路、临时占用绿化等合法手续并承担相关费用。

c、承包人在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

d、开工前承包人须对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上不符合施工惯例或规范之处，以及设计图纸和设计变更单中错、漏、碰及各专业图纸表述不一致问题，并做好各系统管线的总体配合工作。如因承包人未能在该道工序施工前10日内向发包人或者监理公司提交书面建议并配合解决此类矛盾或违反强制性条款，造成工程费用增加和工期损失的，承包人承担返工费用100%责任，且工期不予顺延。

e、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，道路实施和竣工时场地恢复原状费用由总承包人承担。

f、遵守有关法律和规定，接受发包人和监理的指令，按照施工合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行文明施工。

g、工地实行定期监理例会制度（每周1次）。承包人应定期编制工程报告，内容包括工程完成情况、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）及工程阶段计划等，报告在例会前一日报送发包人和监理单位。

h、承包人为分包人提供配合和管理及进行施工总协调，参加发包人分包工程的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量、工期及工程资料等负责。

i、合同规定由承包人完成或给分包提供配合的以及发包人提出需承包人完成的工作（包括施工合同、补充协议、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用另加20%的管理费，从承包人工程款中扣回，影响工期的责任由承包人承担。

j、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人本项目部所有管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的，须事先征得发包人同意（其中项目经理更换须经区建设工程招标办备案），且更换的人员应具备相应施工管理资质。如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前7日书面上报发包人经同意方可执行，否则，承包人每违约一项（或每一人违约），需支付发包人违约金1万元；承包人项目经理更换后，必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

k、在整个工程竣工验收合格后，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。该费用已包含在合同总价中。

l、承包人进场后，发包人应将发包人的管理制度和流程对承包人进行交底。承包人应根据发包人的管理制度及流程开展相应的各项工作，并无条件配合根据发包人管理要求而应履行的特殊事项

m、办理施工许可证并承担相关费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：                                 ；

建造师执业资格等级：                                 ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目经理和技术负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理（建造师）和技术负责人在本工地上班的到位率要求达到90%，如每月出勤少于20日的，按每日1000元罚款，并在进度款或其他款项中扣除，如其中一个月内出勤少于10日，除承包人按照前述原则向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不胜任，可以要求更换。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理和技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：支付违约金人民币1万/次。

项目经理和技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款2千元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理和技术负责人的违约责任：承担10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理和技术负责人的违约责任： 承担10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金人民币5万元/次，

承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准：总监理工程师批准，发包人书面认可后。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元每人次罚款，承包人承担上述违约给招标人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元每人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：项目的非主体、非关键性工作。。

其他关于分包的约定：。

3.5.4 分包合同价款

关于分包,合同价款支付的约定：另行确定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：按通用条款

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人收到中选通知书后7个工作日内，向发包人提交履约担保，采用现金或银行保函或现金+银行保函的组合（采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付）的方式，履约担保金金额：中选金额的10%，履约担保的退还：在合同期满后30个工作日内凭相关票据到园区财务室无息退还履约保证金或解保。

3.8 低价风险担保

承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目投标报价低于最高限价85%时。

承包人是否提供低价风险担保：提供。

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）低价风险担保的金额：按比选文件规定；

（3）低价风险担保的提交时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起10个工作日内；。

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

（5）低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由，拒绝材料采购或因此导致工程窝工或停工等原因，给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

③承包人因16.2.3项原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

④因承包人过错导致的其他情形：。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同规定执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同规定执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款；(2)向承包人支付各种款项的签付；(3)任何作为结算依据的工程量的确认；(4)开工、暂停工程施工、复工指令的下达。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                                 ；

职务：                                 ；

监理工程师执业资格证书号：                   ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：按监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                 ；

（2） /；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格

关于工程奖项的约定：。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）发包人和承包人应按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

（2）承包人必须按照发包人的安全管理目标进行管理。如因承包人原因造成发包人的安全管理目标未能实现，承包人向发包人支付工程结算总价1%的违约金。（发包人的安全管理目标：不发生重大安全事故既由于责任过失造成人身伤亡或经济损失超过50万元人民币的质量和安全事故）

（3）承包人必须与分包单位签署安全生产协议，对分包单位的安全生产活动负责，履行对分包单位的安全管理责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和重庆市及行业主管部门等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：施工合同签订后10日内支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余部分随工程进度支付。

6.3环境保护

增加下列项：

6.3.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；

6.3.2承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

6.3.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；

6.3.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；

6.3.5施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

6.3.6施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；

6.3.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；

6.3.8做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；

6.3.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

6.3.10承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除及清理，开荒清洁等达到交房标准所需发生的费用。

6.3.11上述增加列项涉及的费用由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：15日

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后7日内

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工许可证取得前

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90日历天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不可抗力，此延误工期需在发现后7日内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人延误总工期的，5日内按每延迟一日支付发包人违约金元，超过5日的按每延迟一日支付发包人违约金10000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同价款的3%，承包人逾期误工违约金已达到合同价款的3%而未竣工时，发包人有权解除合同，一切损失及后果由承包人承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：费用不增加，工期不调整。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水）；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2.承包人采购材料与工程设备

1、本工程所需材料除发包人供应的外均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。招标时招标人推荐了材料、设备品牌的，承包人在推荐品牌档次范围内采购，如要采用推荐品牌范围外的材料或设备，必须征得发包人同意。

2、承包人采购成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有有效标志。

3、采购的材料到货后，要求附有有效的产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用。

4、使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施费用的范围已包含在承包人的投标总报价中；临时占地的申请由承包人申请办理，临时占地相关费用：已包含在承包人的投标总报价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1工程变更

关于变更的范围的约定：所有工程变更、技术洽商、价款变更只有经发包人同意并发出业主 指令才后能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。重大设计变更及涉及变更金额较 大的工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的、工程施工中出现新增项目，由承包人 在该变更、新增项目启动前7天内向监理单位、发包人书面提出， 经发包人、监理跟踪审核单位审核同意后调整合同价款再行实施。

10.2 变更的范围和内容：

（1）取消合同中任何一项工作；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸等；

（4）为完成工程需要追加的额外工作。

10.3 变更程序

10.3.1 承包人提交变更报价书的期限： 按通用合同条款。

10.3.2 批复期限：变更估价申请在资料上报后，完整无争议 14 天内审核完毕。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:详见比选文件参选人须知前附表规定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人收到建议7个日历天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人收到建议7个工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，招标文件编制、组织招标、评标、确定承包人、合同谈判等由发包人负责，费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取暂估价工程最终价格的估价由发包人按本专用条款第10.4.1款进行估价。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材、水泥、商品混凝土（包含商品水稳层、商品沥青砼）、商品砂浆进行调整，其他材料不作调整。调整办法同投标须知前附表10.1条工程结算。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）及补充项目清单明确的计量规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量计量必须由承包人、监理人和发包人共同测量认定。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

- 安全文明施工费用：

1、按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行；

2、施工合同签订后10日内支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余部分随工程进度支付。

二、工程款进度款支付如下

1、本工程发包人不付备料款或预付款。发包人将工程进度款付到其承包人帐户上。工程进度款每月按发包人代表、总监理工程师、全过程造价控制单位审核计量金额的75%进行支付。当工程验收合格时支付至经审核的工程价款之和（含工程变更价款）的80%，工程竣工结算审核完毕后，工程款支付至审定结算总价的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期满二年，承包人完成缺陷责任，发包人签认了缺陷责任期终止证书后无息支付的质量保证金。

2、如该项目被列为高新区管委会抽审或招标人二审项目，工程结算金额以高新区管委会抽审或招标人二审审定金额为准；如高新区管委会抽审或招标人二审对该项目有审减，发包人将向承包人追索该部分审减款项。

3、承包人设立农民工工资专用账户，发包人将经全过程造价控制单位审定的当月完成产值的的25%作为当期人工费（工资款），人工费单独拨付至农民工工资专用账户中。发包人拨付的人工费到账后，承包人应及时通知开户银行将对应项目农民工工资按月足额发放至所涉农民工工资卡中。

4、工程质量保修按建筑工程质量管理条例执行。

注：每次支付工程款时，承包人必须提供一般纳税人增值税专用发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送10个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按政府相关规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同工期。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担由此造成发包人的所有损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收后，承包人应在40日内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算。并：（1）承包人若在竣工验收通过后四个月后仍未能按时提交结算资料且无合理理由时，则发包人有权将能提供的结算资料经监理单位确认后，直接委托咨询单位进行工程结算，承包人不得对结算资料提出疑义；同时发包人也有权认为承包人对本项目放弃了工程结算，结束并完结了本合同除保修书外双方应履行的义务与责任。工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给发包人，不作增加调整。

竣工付款申请单应包括的内容：

除按通用条款外，还须包括材料单价确价文件，材差调整审定文件，甲供材料、限价材料通知书、设计变更单、现场签证（原件）及相应的预算书、开工报告、工程竣工验收单、单项工程竣工验收报告（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）、结算移交表、工程结算申请书、其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录等有效证明文件，等等。（2）结算时承包人承诺在送审资料交接完成后：①在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、联系单、签证单、价格凭证等；②在送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给发包人，不作增加调整。

14.2 竣工结算审核

结算办法详见比选文件参选人须知前附表和工程量清单说明。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后15个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交5份最终结清申请单。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日内。

（2）发包人完成支付的期限：签发后15个工作日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收完成日期起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）相应比例的工程款：3%；

（3）其他方式:/

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/

关于质量保证金的补充约定：按合同专用条款12.4.1相关条款执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：/

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款

（7）其他：/

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1)由于承包人不按施工及验收规范施工，工程施工质量不符合要求，或使用不符合本合同约定的材料，不听从发包人和监理的指令；

(2)承包人现场管理混乱，工程工期不满足要求，且不服从发包人和监理的管理、协调；

(3)承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)本工程竣工，经建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及有关的施工验收规范验收，工程质量应一次验收达到合格。工程质量一次验收达不到合格，承包人需在发包人指定的时间内返修达到合格，同时支付发包人本合同结算总造价的1‰的质量违约金；若经整改后仍不合格，承包人应向发包人赔偿本合同结算价款造价的5‰的违约金，并应赔偿由此给发包人造成的损失。

(2)在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的例行安全文明检查中，若达不到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，每发生一次，处承包人罚金5000元。除上述约定进行违约处理外，若累计三次检查达不到合格标准，则安全文明施工视为不合格，发包人保留指定专业人员进行专项整改权利，费用直接在承包人安全文明施工费中扣除，如该费用不足以支付时，可在当次/月工程费用中扣除。

(3)现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）检查，每发生一次要求停工整改的，每发生一次，处承包人罚金20000元。

(4)承包人不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，罚款20000元/次。

(5)承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人、监理或质检站复查，发现还有分项、分部工程不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次罚款5000元。

(6)承包人在施工过程中有不执行《工程建设标准强制性条文》规定，被质监站或建设单位检查发现，每发生一次，罚款5000元。

(7)承包人应高度尊重监理单位履行职责，在施工过程中，承包人不服从监理单位的监督、协调管理，监理单位有权建议发包人对承包人进行处理，对不合作的单位或个人，发包人将责令其无条件退出施工现场或单方解除施工合同，所有经济损失和责任由承包人承担。

(8)承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度，并遵从发包人和监理对现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入环境、管网施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证各工种施工正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。

(9)如施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。

(10)承包人根据发包人制定的项目总进度计划编制详细的施工总进度计划发包人审批，施工过程中若承包人调整施工总进度计划，必须将调整计划报发包人审批同意方可执行。若调整计划未报审，视为承包人擅自调整计划，罚款5000元/次。

(11)在办理结算中，承包人若擅自伪造、涂改资料、弄虚作假或串通造假、虚增工程价款，发包人不予认可，并按照虚增工程价款的2倍赔偿给发包人。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

增加条款：

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用合同条款》。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28日内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按照法律规定参保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

21.1承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行。

21.2承包人必须按月支付民工工资，若有拖欠民工工资款时，承包人承担工程结算总价0.1%的违约责任。若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、拉条幅、爬塔吊等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，承包人向发包人支付工程结算总价0.2%的违约金。

21.3承包人应严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》和重庆市人民政府《主城尘污染防治办法》（渝府令第188号），费用已包含在合同价款中。

21.4因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成的工程量，按合同相应条款就行结算，并且承包人承担发包人的一切损失。

21.5不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

21.6承包人应按实提交结算报告，不得高估冒算，提交结算金额（包括设计变更、现场签证、洽商等所有经济、计量资料），与发包人审定金额比（如该项目被列为招标人二审或高新区管委会抽审项目，工程结算金额以招标人二审管委会抽审审定金额为准），其浮动比例应保持在正负5%以内（含5%）；若浮动比例超出正负5%，超出部分的咨询费用由承包人承担。承担费用={（送审金额-审定金额*1.05）*咨询费}/送审金额。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产合同

附件3：廉洁从业合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（防水工程质保期五年），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

待防水工程质保期满五年，承包人完成缺陷责任，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                               承包人(公章)：

地  址：                                     地址：

法定代表人(签名)：                           法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：                           委托代理人(签名)：

电话：电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件2：

安全生产合同

为在安全管理工作，本项目发包人重庆西永微电子产业园区开发有限公司（以下简称“甲方”）与承包人             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式份，副本份，合同双方各执正本份，甲方执副本份,乙方执副本份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：重庆西永微电子产业园区开发有限公司        乙方：

法定代表人：                                   法定代表人：

或其委托代理人：（职务）                       或其委托代理人：（职务）

经办人：                                          经办人:

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

日期：                                         日期：

甲方监督单位：（全称）（盖章）                   乙方监督单位：（全称）（盖章）

附件3：

廉洁从业合同

建设单位（甲方）：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

施工单位（乙方）：

工程项目名称：

工程项目地址：

为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本《廉洁从业合同》。

第一条  双方的责任：

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设行政主管部门的规定。

（二）严格执行               施工合同，自觉遵守合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方应遵守的内容：

（一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方应遵守的内容：

（一）乙方应承诺投标过程中不存在任何违纪违规行为，并承诺在合同履行过程中，严格遵守本合同约定以及国家法律法规。

（二）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。

（三）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（四）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（六）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（七）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任：

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  本《廉洁从业合同》的监督单位为项目双方的纪检监察机构。甲方纪检监督电话：65666569 ，乙方纪检监督电话：           。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。

第七条  本合同作为               施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲乙双方监督单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签名后生效。

第八条  本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

经办人：                           经办人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                   年   月   日

附件4：

承包人履约保函（格式）

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与　　　　（承包人名称）（以下称“承包人”）于

年　　月　　日签订了　　　　　　　　　（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款   %，数额最高不超过人民币    元（大写：）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后  日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签名或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                  。

担保人：                                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第五章  工程量清单

在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载。

（以《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定的格式为准）

# 第 二 卷

# 第六章  图纸

在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载。

# 第 三 卷

# 第七章  技术标准和要求

# 第 四 卷

# 第八章  参选文件格式

目  录

一、比选函部分

（一）比选函（投标函）

（二）比选函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（若有）

二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）参选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

## 一、比选函部分（投标函部分）

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年  月  日

目  录

（一）比选函（投标函）

（二）比选函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（若有）

### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥    ）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥    ），该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期达到招标文件的要求，缺陷责任期        ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于招标文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）比选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 分包 |  |  |
| … | …… | …… |  |
| … | …… | …… |  |

参  选  人：（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

参选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

参  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）低价风险担保提交承诺书

（比选报价低于比选项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）：

我公司（参选人名称）参加了你公司（项目名称）的比选。我公司比选报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

参  选  人：	（盖单位法人章）

法定代表人：	（签名或盖章）

年 月 日

## 二、经济部分

（项目名称）

投 标 文 件

经济部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年  月  日

目  录

[目录由参选人自行编制]

已标价工程量清单

## 三、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）参选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

参选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

参 选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）近年财务状况表

### （五）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （六）承诺

（比选人名称）：

我公司        （参选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选，自愿作出以下承诺：

1、我公司比选截止日比选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1拟派的项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与参选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中选后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的比选保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的比选保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

3、我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司不存在第二章 参选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的参选文件符合第二章 参选人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的参选文件符合第四章 合同条款及格式规定，参选文件中没有招标人不能接受的条件。

8、我公司的参选文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

参 选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

### （七）其他资料

1. 比选保证金

[提示：以转账支票或电汇形式交纳比选保证金的提供以下资料]

（1）企业基本账户开户证明文件。

2.

……